| Principales proyectos de infraestructura pública concluidos entre enero y junio de 2000 1/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Cifras presupuestarias en miles de pesos) (continúa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave |  |  |  |  |  | Denominación, características y responsable | Entidad federativa | Avance 2000 |  | Costo total 2/ | Fechas de inicio y término |
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  |  | Físico % | Inversión |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL (72 proyectos) |  |  | 1 015 529.3 | 4 033 891.8 |  |
|  |  |  |  |  |  | FUNCIONES DE GESTION GUBERNAMENTAL (5 proyectos) |  |  | 36 576.4 | 248 821.6 |  |
| 05 |  |  |  |  |  | SOBERANIA DEL TERRITORIO NACIONAL |  |  | 33 292.0 | 245 537.2 |  |
|  |  | 01 |  |  |  | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO |  |  | 33 292.0 | 245 537.2 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE operaciOn |  |  | 3 284.4 | 3 284.4 |  |
|  |  |  |  | 101 |  | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación |  |  | 33 292.0 | 245 537.2 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir instalaciones para diversas unidades militares y 225 viviendas, en 12 municipios de 10 estados de la República y en la Delegación Miguel Hidalgo, con el propósito de adecuar el despliegue estratégico en el país y disponer de la infraestructura suficiente y funcional para el mejor cumplimiento de las misiones del Ejército y Fuerza Aérea, así como para proporcionar alojamiento digno a las familias de militares (SDN). | Varias 3/ | 22.5 | 535.1 | 60 412.2 | Ene. 1999 Jun. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Remodelar instalaciones y construir obras menores y complementarias en diversas unidades militares en 10 municipios de nueve estados de la República y en las delegaciones Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, con objeto de proporcionar la infraestructura necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones (SDN). | Varias 4/ | 10.1 | 9.6 | 86 943.8 | Abr. 1999 Jun. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Reparar las instalaciones de diversas unidades militares en seis municipios de cuatro estados de la República y en la Delegación Tlalpan, con objeto de tener en perfectas condiciones de operatividad la infraestructura militar y optimizar el desempeño del personal en las tareas asignadas (SDN). | Varias 5/ | 74.3 | 847.3 | 8 967.3 | Feb. 1999 Jun. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Realizar trabajos de pavimentación, terracerías y drenajes en una longitud de 33.3 kilómetros, construir un puente de 24 metros de longitud y revestir un túnel de 130 metros de largo, en la carretera Fronteriza del Sur, en Las Margaritas, a fin de mejorar la comunicación entre las comunidades de Flor de Café, Peña Blanca, Ixcán, Loma Bonita y Chajul, así como reforzar la vigilancia en la frontera con Guatemala (SDN). | CHIS. | 7.9 | 31 900.0 | 89 213.9 | Ene. 1999 Mar. 2000 |
| 06 |  |  |  |  |  | GOBIERNO |  |  | 3 284.4 | 3 284.4 |  |
|  | 04 |  |  |  |  | SERVICIOS FINANCIEROS FISCALES Y ESTADISTICOS |  |  | 3 284.4 | 3 284.4 |  |
|  |  | 11 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO |  |  | 3 284.4 | 3 284.4 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE operaciOn |  |  | 3 284.4 | 3 284.4 |  |
|  |  |  |  | 701 |  | Administrar recursos humanos, materiales y financieros |  |  | 3 284.4 | 3 284.4 |  |
|  |  |  |  |  | K017 | Adaptaciones y Adecuaciones de Inmuebles |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adaptar y remodelar los inmuebles de la institución ubicados en cuatro municipios de cuatro estados de la República y el Distrito Federal, para mejorar y hacer más eficiente la funcionalidad de las instalaciones (BANJERCITO). | Varias 6/ | 100.0 | 3 284.4 | 3 284.4 | Mar. 2000 May. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL (39 proyectos) |  |  | 71 303.2 | 504 869.3 |  |
| 07 |  |  |  |  |  | EDUCACION |  |  | 10 070.8 | 10 070.8 |  |
|  | 02 |  |  |  |  | EDUCACION MEDIA SUPERIOR |  |  | 6 236.2 | 6 236.2 |  |
|  |  | 23 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO |  |  | 6 236.2 | 6 236.2 |  |

| Principales proyectos de infraestructura pública concluidos entre enero y junio de 2000 1/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Cifras presupuestarias en miles de pesos) (continuación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave |  |  |  |  |  | Denominación, características y responsable | Entidad federativa | Avance 2000 |  | Costo total 2/ | Fechas de inicio y término |
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  |  | Físico % | Inversión |  |  |
| 07 | 02 | 23 | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 6 236.2 | 6 236.2 |  |
|  |  |  |  | 417 |  | Proporcionar servicios de educación |  |  | 6 236.2 | 6 236.2 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una macrosala con capacidad de 2 500 alumnos, así como una caseta de vigilancia e instalar conexión hidráulica, sanitarios, contenedores de basura, bardas, barandales, rehabilitar canchas y explanadas y equipar espacios educativos en los planteles de Toluca, para el beneficio de empleados administrativos y alumnos (COLBACH). | Méx. | 100.0 | 6 236.2 | 6 236.2 | Ene. 2000 Jun. 2000 |
|  | 03 |  |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR |  |  | 2 853.2 | 2 853.2 |  |
|  |  | 23 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO |  |  | 2 853.2 | 2 853.2 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 2 853.2 | 2 853.2 |  |
|  |  |  |  | 417 |  | Proporcionar servicios de educación |  |  | 2 853.2 | 2 853.2 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una planta de procesamiento de residuos orgánicos en apoyo a los laboratorios de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, así como una barda perimetral de 650 metros cuadrados; adaptar el área del Taller de Publicaciones de la Rectoría General y terminar la segunda etapa de estructuras de los anexos del edificio H para los cubículos de profesores en las delegaciones Iztapalapa, Azcapotzalco y Tlalpan, en beneficio de toda la comunidad académica, administrativa y alumnos (UAM). | D.F. | 100.0 | 2 853.2 | 2 853.2 | Ene. 2000 Jun. 2000 |
|  | 06 |  |  |  |  | CIENCIA Y TECNOLOGIA |  |  | 981.4 | 981.4 |  |
|  |  | 25 |  |  |  | PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA |  |  | 981.4 | 981.4 |  |
|  |  |  | 019 |  |  | FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA |  |  | 981.4 | 981.4 |  |
|  |  |  |  | 433 |  | Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica |  |  | 981.4 | 981.4 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir la cámara de ambiente controlado en el edificio T de los laboratorios de investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en la delegación Iztapalapa, para el mejor servicio a la comunidad académica (UAM). | D.F. | 100.0 | 981.4 | 981.4 | Ene. 2000 Jun. 2000 |
| 08 |  |  |  |  |  | SALUD |  |  | 45 090.4 | 204 734.5 |  |
|  | 00 |  |  |  |  | SUBFUNCION DE SERVICIOS COMPARTIDOS |  |  | 5 610.0 | 5 610.0 |  |
|  |  | 27 |  |  |  | PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR SALUD |  |  | 5 610.0 | 5 610.0 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 5 610.0 | 5 610.0 |  |
|  |  |  |  | 210 |  | Promover el desarrollo en localidades y grupos marginados |  |  | 5 610.0 | 5 610.0 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir el edificio del pabellón psiquiátrico en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Doctor Manuel Velasco Suárez", en la delegación Tlalpan, a fin de elevar y mejorar los servicios de atención al público respecto a la especialidad de ciencias neuropsiquiátricas (SSA). | D.F. | 100.0 | 5 610.0 | 5 610.0 | Ene. 2000 May. 2000 |
| 08 | 02 |  |  |  |  | ATENCION MEDICA |  |  | 39 480.4 | 199 124.5 |  |
|  |  | 01 |  |  |  | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO |  |  | 24 015.0 | 130 762.4 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 24 015.0 | 130 762.4 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 22 849.4 | 126 686.8 |  |
|  |  |  |  |  | K017 | UMF Ramos Arizpe, Coah. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de cinco consultorios en el municipio de Ramos Arizpe, proporcionando atención médica de primer nivel a 24 mil derechohabientes, para cubrir las necesidades de atención médica (IMSS). | COAH. | 19.0 | 4 065.0 | 18 617.8 | Dic. 1998 Mar. 2000 |
|  |  |  |  |  | K018 | UMF Cd. Acuña, Coah. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de cinco consultorios en el municipio de Ciudad Acuña, para ofrecer atención médica de primer nivel a 24 mil derechohabientes, y cubrir las necesidades de atención médica (IMSS). | COAH. | 26.0 | 6 414.0 | 23 887.3 | Dic. 1998 May. 2000 |
|  |  |  |  |  | K022 | UMF Manzanillo, Col. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de cinco consultorios en el municipio de Manzanillo, con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 24 mil derechohabientes (IMSS). | COL. | 9.0 | 825.2 | 4 793.4 | Ene. 1997 Feb. 2000 |
|  |  |  |  |  | K025 | HGS/MF 15 Tonalá Chis. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y remodelar las áreas de urgencias, tococirugía, hospitalización y laboratorio en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 15 en el municipio de Tonalá, para mejorar su funcionamiento en beneficio de 25 700 derechohabientes (IMSS). | CHIS. | 13.0 | 176.0 | 6 341.0 | Ene. 1999 Ene. 2000 |
|  |  |  |  |  | K066 | UMF 11 León Cavallo, D.F. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Remodelar la Unidad de Medicina Familiar No. 11 en León Cavallo, Distrito Federal, consistente en mejorar los servicios médicos en beneficio de los derechohabientes (IMSS). | D.F. | 12.0 | 111.6 | 5 319.2 | Dic. 1998 Feb. 2000 |
|  |  |  |  |  | K088 | UMF 19 Valle de Santiago, Gto. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y remodelar oficinas administrativas y sala de espera en la Unidad de Medicina Familiar No. 19 en el municipio de Valle de Santiago, para mejorar la atención a los usuarios (IMSS). | GTO. | 39.0 | 43.6 | 1 100.0 | Feb. 1999 Feb. 2000 |
|  |  |  |  |  | K091 | UMF 6 Cortázar, Gto. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y remodelar las áreas de urgencias en la Unidad de Medicina Familiar No. 6 en el municipio de Cortázar, para mejorar la atención médica a la población usuaria (IMSS). | GTO. | 84.0 | 10.0 | 334.5 | Nov. 1999 Feb. 2000 |
|  |  |  |  |  | K141 | UMF/H 64 Puruándiro, Mich. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar con hospitalización No. 64 de tres consultorios en el municipio de Puruándiro, para proporcionar atención médica de primer nivel a 14 mil derechohabientes (IMSS). | MICH. | 2.0 | 687.7 | 8 550.4 | Dic. 1998 Mar. 2000 |
|  |  |  |  |  | K171 | UMF 6 Juchitán, Oax. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar el área de consulta externa y una sala de imagenología en la Unidad de Medicina Familiar No. 6 en el municipio de Juchitán, en beneficio de 19 200 usuarios (IMSS). | OAX. | 13.0 | 5.7 | 3 118.4 | Feb. 1999 Ene. 2000 |
|  |  |  |  |  | K175 | HGS/MF 23 Teziutlán, Pue. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y remodelar los servicios de urgencias, hospitalización y medicina física del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 23 en el municipio de Teziutlán, para cubrir las necesidades de atención médica y mejorar la operación y eficiencia de los servicios a los derechohabientes (IMSS). | PUE. | 13.0 | 685.7 | 4 815.4 | Ene. 1999 Feb. 2000 |
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K209 | UMF 2 Cárdenas, Tab. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adecuar una Clínica Hospital Tipo 3 con 10 consultorios en la Unidad de Medicina Familiar No. 2 en el municipio de Cárdenas para beneficiar a poco más de 37 600 derechohabientes (IMSS). | TAB. | 47.0 | 2 050.8 | 9 642.0 | Mar. 1999 Abr. 2000 |
|  |  |  |  |  | K226 | HGZ/11 Jalapa, Ver. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y remodelar los servicios de urgencias y tococirugía en el Hospital General de Zona No. 11 en la ciudad de Jalapa, para beneficiar a 213 100 derechohabientes (IMSS). | VER. | 3.0 | 180.9 | 4 761.1 | Dic. 1998 Feb. 2000 |
|  |  |  |  |  | K271 | HGZ/MF 15 Tehuacán, Pue. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y remodelar las áreas de urgencias y medicina física en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 15 en el municipio de Tehuacán, en beneficio de poco más de 150 mil derechohabientes (IMSS). | PUE. | 42.0 | 1 092.0 | 10 119.3 | Ene. 1999 Feb. 2000 |
|  |  |  |  |  | K273 | HGS/MF 9 Puerto Peñasco, Son. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y remodelar los servicios de tococirugía, admisión hospitalaria, elevadores, CEYE, hospitalización, consulta externa, laboratorio, farmacia, archivo, medicina física, enseñanza, gobierno y servicios generales, en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 9 en Puerto Peñasco, para un mejor servicio a los derechohabientes (IMSS). | SON. | 57.0 | 1 370.1 | 4 012.1 | Ago. 1999 May. 2000 |
|  |  |  |  |  | K274 | HP Villahermosa, Tab. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y remodelar el Hospital de Pediatría, así como incrementar a 22 camas el área de hospitalización de adultos en la ciudad de Villahermosa, en beneficio de la población derechohabiente (IMSS). | TAB. | 29.0 | 1 723.2 | 8 134.4 | Mar. 1999 Jun. 2000 |
|  |  |  |  |  | K277 | UMF Miguel Alemán, Tamps. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y remodelar la Unidad de Medicina Familiar con hospitalización en el municipio de Miguel Alemán, para cubrir las necesidades de atención médica, y ofrecer con oportunidad y eficiencia los servicios a los derechohabientes (IMSS). | TAMPS. | 23.0 | 1 251.0 | 3 723.0 | Dic. 1998 Mar. 2000 |
|  |  |  |  |  | K354 | UMF Nogales, Son. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de cinco consultorios en la ciudad de Nogales, con el nuevo esquema médico operativo para proporcionar atención médica de primer nivel a 24 mil derechohabientes (IMSS). | SON. | 5.0 | 356.9 | 7 617.5 | Dic. 1996 Mar. 2000 |
|  |  |  |  |  | K435 | HG Acapulco, Gro. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y remodelar en el Hospital General de Acapulco, las áreas de hospitalización, recuperación postoperatoria, salas de cirugía, de expulsión, rayos X, laboratorio, consulta externa, urgencias, gobierno, farmacia, archivo clínico, servicios generales, salas de espera, central de esterilización y mortuorio, para mejorar la calidad de los servicios en beneficio de 183 220 derechohabientes (ISSSTE). | GRO. | 100.0 | 1 800.0 | 1 800.0 | Mar. 2000 May. 2000 |
|  |  |  |  | 438 |  | Conservar y mantener la infraestructura básica |  |  | 1 165.6 | 4 075.6 |  |
|  |  |  |  |  | K054 | HGS 8 San Angel, D.F. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y remodelar los servicios de urgencias en el Hospital General de Subzona No. 8 en San Angel, en la delegación Alvaro Obregón, con la finalidad de mejorar su operación y ofrecer una mejor atención a la población usuaria (IMSS). | D.F. | 50.0 | 1 165.6 | 4 075.6 | Dic. 1998 Mar. 2000 |
|  |  | 27 |  |  |  | PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR SALUD |  |  | 15 465.4 | 68 362.1 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 9 500.0 | 62 396.7 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 9 500.0 | 62 396.7 |  |
| 08 | 02 | 27 | 000 | 437 | K007 | HP Tlalpan, D.F. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reestructurar y remodelar el edificio "A" (Torre de Hospitalización) del Hospital Psiquiátrico "Fray Bernardino Alvarez" en la delegación Tlalpan, lo que permitirá otorgar mejores servicios de atención médica especializada a la población abierta (SSA). | D.F. | 5.0 | 8 000.0 | 55 563.8 | Dic. 1994 Abr. 2000 |
|  |  |  |  |  | K009 | INH Miguel Hidalgo, D.F. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir las redes de instalaciones del Instituto Nacional de Higiene en la delegación Miguel Hidalgo, lo que permitirá la operación adecuada de los laboratorios en proceso de construcción (SSA). | D.F. | 50.0 | 1 500.0 | 6 832.9 | Ene. 1999 Jun. 2000 |
|  |  |  | 006 |  |  | PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA |  |  | 5 965.4 | 5 965.4 |  |
|  |  |  |  | 419 |  | Proporcionar los servicios de salud |  |  | 5 965.4 | 5 965.4 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir 14 centros de salud en igual número de localidades y ocho municipios, para ampliar la cobertura de servicios de salud, en beneficio de cerca de 31 700 habitantes del medio rural (SSA). | HGO. 7/ | 100.0 | 5 965.4 | 5 965.4 | Mar. 2000 May. 2000 |
| 09 |  |  |  |  |  | SEGURIDAD SOCIAL |  |  | 13 518.2 | 287 440.2 |  |
|  | 04 |  |  |  |  | OTROS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  | 13 518.2 | 287 440.2 |  |
|  |  | 01 |  |  |  | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO |  |  | 13 518.2 | 287 440.2 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 13 518.2 | 287 440.2 |  |
|  |  |  |  | 422 |  | Proporcionar prestaciones sociales |  |  | 7 193.6 | 20 469.2 |  |
|  |  |  |  |  | K006 | Unidad habitacional militar Panotla |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir 48 viviendas en cuatro edificios de tres niveles en la unidad habitacional militar Panotla, con objeto de proporcionar vivienda a igual número de familias de militares destacados en esa plaza (ISSFAM). | TLAX. | 2.7 | 1 782.6 | 15 058.2 | May. 1999 Mar. 2000 |
|  |  |  |  |  | K007 | Unidad habitacional militar San Luis Potosí |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reparar y dar mantenimiento a la unidad habitacional militar San Luis Potosí, con objeto de proporcionar vivienda segura, cómoda y funcional al personal militar y sus familiares (ISSFAM). | S.L.P. | 100.0 | 3 484.5 | 3 484.5 | Ene. 2000 May. 2000 |
|  |  |  |  |  | K008 | Unidad habitacional militar Salina Cruz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reparar y dar mantenimiento a la unidad habitacional militar Salina Cruz, con objeto de proporcionar vivienda segura, cómoda y funcional al personal militar y sus familiares (ISSFAM). | OAX. | 100.0 | 1 926.5 | 1 926.5 | Ene. 2000 May. 2000 |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 476.3 | 1 479.9 |  |
|  |  |  |  |  | K117 | Guardería 2 Toluca, Méx. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y remodelar la Guardería No. 2 en la ciudad de Toluca, en sus áreas de maternales, sanitarios de niños, baños y vestidores para personal, almacén de dietología y lactantes, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios (IMSS). | MEX. | 30.0 | 476.3 | 1 479.9 | Sept. 1999 Mar. 2000 |
|  |  |  |  | 438 |  | Conservar y mantener la infraestructura básica |  |  | 5 848.3 | 265 491.1 |  |
|  |  |  |  |  | K044 | Edificio Reforma, D.F. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reestructurar y remodelar el edificio ubicado en Reforma No. 476 en el Distrito Federal, con el propósito de adecuarlo a las nuevas tecnologías, en beneficio de la población derechohabiente (IMSS). | D.F. | 0.3 | 5 848.3 | 265 491.1 | Jul. 1992 Ene. 2000 |
| 11 |  |  |  |  |  | ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL |  |  | 25.7 | 25.7 |  |
|  |  | 12 |  |  |  | PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA |  |  | 25.7 | 25.7 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 25.7 | 25.7 |  |
|  |  |  |  | 440 |  | Almacenar, comercializar y abastecer productos básicos |  |  | 25.7 | 25.7 |  |
|  |  |  |  |  | I039 | Abasto y Comercialización de Leche para la Población Beneficiaria |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un comedor y obras de servicios sanitarios, y pavimentar la entrada de la planta en Oaxaca, así como realizar la adquisición de bienes muebles para la operación de la unidad en Nuevo Laredo, con objeto de garantizar oportunamente el abasto de leche (LICONSA). | Varias 8/ | 100.0 | 25.7 | 25.7 | Ene. 2000 Jun. 2000 |
| 12 |  |  |  |  |  | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO |  |  | 2 598.1 | 2 598.1 |  |
|  | 05 |  |  |  |  | DESARROLLO REGIONAL |  |  | 2 598.1 | 2 598.1 |  |
|  |  | 12 |  |  |  | PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA |  |  | 2 598.1 | 2 598.1 |  |
|  |  |  | 008 |  |  | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL |  |  | 2 598.1 | 2 598.1 |  |
|  |  |  |  | 211 |  | Generar empleos en zonas marginadas |  |  | 2 598.1 | 2 598.1 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir 3 610.8 metros cuadrados de banquetas en la Avenida Justo Sierra Méndez en la localidad de Escárcega, municipio de Escárcega, a fin de dotar a la población de áreas prioritarias para transitar y reducir el riesgo de accidentes, en beneficio de 140 personas (SEDESOL). | CAMP. | 100.0 | 512.8 | 512.8 | Mar. 2000 Jun. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 100 letrinas de 2.0 metros X 1.3 metros a base de muro de block, techos de lámina de zinc y fosa séptica de 1.6 metros de profundidad, en el municipio de Palizada, a fin de dotar de la infraestructura de saneamiento básico a 100 viviendas y reducir la contaminación ambiental, en beneficio de 168 personas (SEDESOL). | CAMP. | 100.0 | 594.3 | 594.3 | Ene. 2000 May. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Apoyar la rehabilitación de 299 viviendas en la localidad Múzquiz, del municipio de Múzquiz, generando 112 empleos y 9 861 jornales (SEDESOL). | COAH. | 100.0 | 286.0 | 286.0 | Abr. 2000 May. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Conservar brecha de 17 kilómetros entre las poblaciones de la Ochoa hasta el poblado rural Luis Moya del municipio de Poanas, en beneficio de 235 personas y generando 137 empleos y 12 069 jornales (SEDESOL). | DGO. | 100.0 | 350.0 | 350.0 | May. 2000 Jun. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Revestir el camino de saca con tepetate del arroyo al centro de la comunidad para tener un mejor acceso, en Palos Altos municipio de Amealco de Bonfil, lo que permitirá generar 69 empleos y 6 083 jornales en 7 kilómetros de camino rural, en beneficio de 280 personas (SEDESOL). | QRO. | 100.0 | 252.0 | 252.0 | Mar. 2000 Jun. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Revestir el camino de saca con tepetate del Rincón a la Botija para tener un mejor acceso a las parcelas en la comunidad del Batan, municipio Amealco de Bonfil, lo que permitirá generar 6 952 jornales y 789 empleos beneficiando a 410 personas (SEDESOL). | QRO. | 100.0 | 288.0 | 288.0 | Mar. 2000 Jun. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Introducir 3 500 metros lineales de agua potable en la comunidad de Malpais, municipio de Landa de Matamoros, en beneficio de 200 personas, generando 86 empleos y 7 603 jornales (SEDESOL). | QRO. | 100.0 | 315.0 | 315.0 | Mar. 2000 Jun. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | FUNCIONES PRODUCTIVAS (28 proyectos) |  |  | 907 649.7 | 3 280 200.9 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | DESARROLLO AGROPECUARIO |  |  | 1 106.6 | 1 106.6 |  |
|  | 05 |  |  |  |  | BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO |  |  | 1 106.6 | 1 106.6 |  |
|  |  | 11 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO |  |  | 1 106.6 | 1 106.6 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 1 106.6 | 1 106.6 |  |
|  |  |  |  | 405 |  | Otorgar créditos |  |  | 1 106.6 | 1 106.6 |  |
|  |  |  |  |  | K010 | Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Investigación Científica y Tecnológica |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir y adaptar las obras ubicadas en tres municipios de tres estados de la República, para continuar con las demostraciones tecnológicas que se difunden en los Centros Demostrativos y contribuir a mejorar el campo (FONDO). | Varias 9/ | 100.0 | 1 106.6 | 1 106.6 | Ene. 2000 Jun. 2000 |
| 14 |  |  |  |  |  | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |  |  | 10 326.6 | 103 308.9 |  |
|  | 00 |  |  |  |  | SUBFUNCION DE SERVICIOS COMPARTIDOS |  |  | 2 439.6 | 2 439.6 |  |
|  |  | 30 |  |  |  | PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE |  |  | 2 439.6 | 2 439.6 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 2 439.6 | 2 439.6 |  |
|  |  |  |  | 701 |  | Administrar recursos humanos, materiales y financieros |  |  | 2 439.6 | 2 439.6 |  |
|  |  |  |  |  | K045 | Rehabilitación y Restauración de Oficinas Centrales y Delegaciones |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dar mantenimiento correctivo mayor a dos obras en el área metropolitana, con el fin de mejorar los servicios administrativos de las áreas de atención a usuarios (SEMARNAP). | D.F. 10/ | 100.0 | 2 439.6 | 2 439.6 | Ene. 2000 Jun. 2000 |
|  | 01 |  |  |  |  | MEDIO AMBIENTE |  |  | 437.0 | 90 407.9 |  |
|  |  | 17 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO Y REESTRUCTURACION DEL SECTOR DE LA ENERGIA |  |  | 437.0 | 90 407.9 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 437.0 | 90 407.9 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 437.0 | 90 407.9 |  |
|  |  |  |  |  | I002 | Programas Operacionales de Obras |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ejecutar obras ecológicas nuevas, modificaciones y rehabilitaciones de instalaciones que operan en forma defectuosa, y trabajos de saneamiento de áreas contaminadas en ocho municipios de cuatro estados, a fin de evitar la contaminación de tierras, agua y atmósfera de los centros procesadores de gas y contribuir en mayor medida a la conservación del medio ambiente (PEMEX-PGPB). | Varias 11/ | 1.0 | 437.0 | 90 407.9 | May. 1996 Mar. 2000 |
|  | 02 |  |  |  |  | PESCA Y ACUACULTURA |  |  | 7 450.0 | 10 461.4 |  |
|  |  | 31 |  |  |  | PROGRAMA DE PESCA Y ACUACULTURA |  |  | 7 450.0 | 10 461.4 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 7 450.0 | 10 461.4 |  |
|  |  |  |  | 213 |  | Contribuir al desarrollo sustentable |  |  | 7 450.0 | 10 461.4 |  |
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K048 | Obras de Dragado en Lagunas y Litorales |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dragar el canal y fondeadero en la laguna de Huizache municipio de Mazatlán, Sinaloa, con un volumen aproximado de 194 miles de metros cúbicos en una longitud aproximada de 1.2 metros referidos a nivel bajamar media inferior para mejorar el hábitat en una superficie de 5.4 miles de hectáreas y un incremento de 675 toneladas anuales de carne de pescado con un valor comercial de 6.8 millones de pesos, con lo cual se beneficiará a 540 pescadores de la región (SEMARNAP). | Sin. | 100.0 | 7 450.0 | 10 461.4 | Nov. 1999 Feb. 2000 |
| 15 |  |  |  |  |  | ENERGIA |  |  | 41 718.1 | 612 779.4 |  |
|  | 01 |  |  |  |  | HIDROCARBUROS |  |  | 23 252.8 | 192 515.4 |  |
|  |  | 17 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO Y REESTRUCTURACION DEL SECTOR DE LA ENERGIA |  |  | 23 252.8 | 192 515.4 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 23 252.8 | 192 515.4 |  |
|  |  |  |  | 443 |  | Distribuir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos |  |  | 14 909.1 | 93 726.3 |  |
|  |  |  |  |  | I002 | Programas Operacionales de Obras |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un LPG ducto de 20 pulgadas de diámetro por 14 kilómetros de Pajaritos a Las Palomas, a fin de satisfacer de manera oportuna y eficiente la demanda de gas licuado, y garantizar el servicio de transporte en condiciones de seguridad (PEMEX-PGPB). | VER. | 28.0 | 5 855.9 | 34 897.8 | Ago. 1993 May. 2000 |
|  |  |  |  |  | K018 | Ductos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una estación de compresión en Los Ramones a fin de incrementar la potencia a ductos y garantizar los compromisos de exportación de gas natural e incrementar la capacidad de transporte de gas de importación (PEMEX-PGPB). | N.L. 12/ | 4.0 | 9 053.2 | 58 828.5 | May. 1997 Abr. 2000 |
|  |  |  |  | 445 |  | Arrendar y comercializar inmuebles |  |  | 360.0 | 360.0 |  |
|  |  |  |  |  | K037 | Construcción de Casas Habitación para Pemex |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar oficinas, construir caseta de seguridad y finiquitar trabajos de barda perimetral en Pajaritos y Cangrejera, a fin de hacer más funcional las instalaciones y proteger a los empleados de vigilancia que resguardan las instalaciones (IIISA). | VER. | 100.0 | 360.0 | 360.0 | Abr. 2000 Jun. 2000 |
|  |  |  |  | 506 |  | Producir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos |  |  | 7 983.7 | 98 429.1 |  |
|  |  |  |  |  | I002 | Programas Operacionales de Obras |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar obras de actualización en la terminal Refrigeradora en Pajaritos e instalar sistema de recuperación en el Centro Procesador de Gas en Reynosa e instalar un sistema de recuperación de calor de gases en varios municipios, a fin de incrementar la productividad y reducir el impacto en el medio ambiente (PEMEX-PGPB). | Varias 13/ | 1.0 | 7 983.7 | 98 429.1 | Ago. 1993 Abr. 2000 |
|  | 02 |  |  |  |  | ELECTRICIDAD |  |  | 18 465.3 | 420 264.0 |  |
|  |  | 17 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO Y REESTRUCTURACION DEL SECTOR DE LA ENERGIA |  |  | 18 465.3 | 420 264.0 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 18 465.3 | 420 264.0 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 18 465.3 | 420 264.0 |  |
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K026 | Proyectos de Generación Termo- Vapor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CC Monterrey II, M-1 Y 2 Construir una central termoeléctrica con capacidad de 242.1 MW en cada módulo en el municipio de Pesquería, para cubrir la creciente demanda de energía eléctrica de los diversos sectores de la región y crear nuevas fuentes de empleo, así como respaldar el Sistema Eléctrico Nacional, proporcionando un servicio de calidad (CFE). | N.L. | 4.1 | 6 073.0 | 91 837.4 | Abr. 1998 Jun. 2000 |
|  |  |  |  |  | K028 | Proyectos de Transformación de Energía Eléctrica |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SE Tecnológico Banco 4 Construir subestación eléctrica en tensión de 230 KV con capacidad de 50 MVA y 6 Alimentadores en el municipio de Tijuana, lo que permitirá hacer frente al crecimiento de la región, atendiendo el suministro oportuno de energía eléctrica, así como en la creación de nuevos empleos (CFE). | B.C. 14/ | 12.0 | 830.4 | 16 800.1 | Jun. 1999 Mar. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | SE Tulum Banco 1 Construir subestación eléctrica en tensión de 115 KV con una capacidad de 20 MVA y 5 Alimentadores en el municipio de Cozumel, lo cual permitirá abastecer de energía eléctrica al sector turístico de la región (CFE). | Q. ROO 15/ | 36.0 | 2 753.4 | 20 366.1 | Mar. 1999 May. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | SE 212 SF6 Potencia Construir tres subestaciones eléctricas con una capacidad total de 1,120 MVA, 7.2 MVAR en tensiones de 400 y 230 KV y 41 alimentadores, lo cual permitirá hacer frente a la demanda de energía eléctrica de los municipios de Guadalajara y Monterrey, mejorando la calidad y confiabilidad de los servicios eléctricos en los estados de Jalisco y Nuevo León (CFE). | Varias 16/ | 3.0 | 822.6 | 28 111.3 | May. 1998 Feb. 2000 |
|  |  |  |  |  | K030 | Proyectos de Transmisión de Energía Eléctrica |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LT 214 Sureste-Peninsular Tender cuatro líneas de transmisión con una longitud total de 323 kilómetros-circuito en tensiones de 230 y 400 KV en varios municipios, a fin de suministrar energía eléctrica y cumplir con la demanda de energía eléctrica en la península de Yucatán (CFE). | Varias 17/ | 2.3 | 343.8 | 26 259.8 | Jun. 1998 Mar. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | LT Nizuc - Playa del Carmen Construir línea de transmisión en tensión de 230 KV con una longitud de 124 kilómetros-circuito en el municipio de Cozumel, a fin de cumplir con las demandas de energía eléctrica en la zona turística y resto de la población del estado (CFE). | Q. ROO 18/ | 9.0 | 1 734.6 | 136 617.2 | Mar. 1999 Mar. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | LT Rosarito II – Metrópoli Construir línea de transmisión en tensión de 230 KV con una longitud de 44 kilómetros-circuito en el municipio de Tijuana, a fin de atender la demanda de energía en la zona fronteriza, así como apoyar a la creación de nuevos empleos (CFE). | B.C. 19/ | 7.0 | 176.0 | 12 176.7 | Feb. 1999 Feb. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | LT 217 Zona Noroeste Tender seis líneas de transmisión con una longitud total de 775 kilómetros- circuito en tensiones de 400 y 230 y 115 KV, para suministrar energía eléctrica a 3 estados y 5 municipios, su construcción permitirá mejorar el suministro (CFE). | Varias 20/ | 0.2 | 5 731.5 | 88 095.4 | Jun. 1998 Mar. 2000 |
| 16 |  |  |  |  |  | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |  |  | 854 498.4 | 2 563 006.0 |  |
|  | 01 |  |  |  |  | INFRAESTRUCTURA CARRETERA |  |  | 803 412.8 | 2 482 984.7 |  |
|  |  | 21 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |  |  | 803 412.8 | 2 482 984.7 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 803 412.8 | 2 482 984.7 |  |
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 |  | Desarrollar y Construir Infraestructura Básica |  |  | 803 412.8 | 2 482 984.7 |  |
|  |  |  |  |  | K005 | Fronteriza del Sur |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras, obras complementarias y señalamiento de un cuerpo a dos carriles de circulación, en cuatro municipios, para integrar la zona fronteriza con el resto del país y apoyar el desarrollo del estado (SCT). | CHIS. 21/ | 1.0 | 60 000.0 | 764 153.0 | Ene. 1980 May. 2000 |
|  |  |  |  |  | K085 | Puerto Vallarta-Río Ameca-Cruz de Huanacaxtle |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras, entronques y obras complementarias, para formar un cuerpo de dos carriles de circulación para operar a cuatro carriles en 16 km. y ampliar la sección existente a 12 mts. en el ramal a Huanacaxtle (2.4 Km.), localizados en el municipio de Bahía de Banderas, para ahorrar tiempo de recorrido y brindar seguridad a los usuarios (SCT). | NAY. 22/ | 10.9 | 75 000.0 | 305 247.9 | Feb. 1998 Abr. 2000 |
|  |  |  |  |  | K099 | Construcción de Puentes |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un puente provisional escala 1:1 para emergencia en caso de desastres naturales, en el municipio de Cuernavaca, para facilitar el transporte de personas y víveres en el menor tiempo posible (CAPUFE). | MOR. 23/ | 11.2 | 149.1 | 1 337.0 | Abr. 1999 Abr. 2000 |
|  |  |  |  |  | K100 | Modernización y Ampliación de Carreteras |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar a cuatro carriles 7.2 kilómetros y ampliar cuatro puentes con nueva estructura, en los municipios de Cuautla y Yautepec, a fin de reducir sustancialmente costos de operación y tiempo de recorrido y mejorar la seguridad de los usuarios (CAPUFE). | MOR. | 41.0 | 18 663.7 | 45 287.6 | Jul. 1999 Jun. 2000 |
|  |  |  |  |  | K149 | Celaya-Salamanca |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras y obras complementarias, para formar un cuerpo de dos carriles paralelo al existente y operar a cuatro carriles de circulación, en el tramo Km. 84+500-Salamanca (Km. 90+200), localizados en los municipios de Celaya y Salamanca, a fin de reducir el tiempo de recorrido y brindar mayor seguridad a los usuarios (SCT). | GTO. 24/ |  | 2 000.0 | 46 117.8 | Feb. 1998 Mar. 2000 |
|  |  |  |  |  | K187 | Libramiento Colima |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir y ampliar terracerías, obras de drenaje, pavimento, entronques, estructuras, obras complementarias y señalamiento en un cuerpo de dos carriles paralelo al existente y operar a cuatro carriles de circulación, en el municipio de Colima, a fin de evitar el paso por el centro de la ciudad y agilizar el tránsito de largo itinerario (SCT). | COL. 25/ | 8.0 | 110 000.0 | 183 000.0 | Sept. 1998 Jun. 2000 |
|  |  |  |  |  | K188 | Límite de Estados Zacatecas/Durango-Cuencamé |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras, entronques, señalamiento y obras complementarias para ampliar la corona del cuerpo existente a 12 mts., en el tramo km.134+600 al Km. 214+000 (79.3 Km. de longitud) localizados en el municipio de Cuencamé, a fin de agilizar el tránsito y brindar mayor seguridad a los usuarios (SCT). | DGO. | 22.0 | 40 000.0 | 182 222.5 | Ago. 1998 Jun. 2000 |
|  |  |  |  |  | K206 | Límite de Estados San Luis Potosí/Nuevo León-Puerto México |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras, entronques, obras complementarias y señalamiento para formar un cuerpo de dos carriles paralelo al existente, y operar a cuatro carriles en 194.4 Km., con el propósito de reducir el tiempo de recorrido y brindar mayor seguridad a los usuarios (SCT). | NL. 26/ | 81.4 | 491 000.0 | 911 728.3 | Mar. 1999 Ene. 2000 |
|  |  |  |  |  | K217 | Construir, Ampliar y Modernizar Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir camino rural de 13.7 km., así como 18.5 Km. de carreteras alimentadoras, para apoyo a pequeños productores de café, en la comercialización de excedentes agrícolas, y comunicar, con el resto de la región a dos cabeceras municipales de la sierra de Motozintla, en beneficio de 1 200 habitantes de ocho localidades (SCT). | CHIS. 27/ | 15.0 | 6 600.0 | 43 890.6 | Jul.1997 Jun.2000 |

| Principales proyectos de infraestructura pública concluidos entre enero y junio de 2000 1/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Cifras presupuestarias en miles de pesos) (concluye) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave |  |  |  |  |  | Denominación, características y responsable | Entidad federativa | Avance 2000 |  | Costo total 2/ | Fechas de inicio y término |
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  |  | Físico % | Inversión |  |  |
| 16 | 02 |  |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA |  |  | 51 085.6 | 80 021.3 |  |
|  |  | 21 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |  |  | 51 085.6 | 80 021.3 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 51 085.6 | 80 021.3 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 51 085.6 | 80 021.3 |  |
|  |  |  |  |  | K111 | Señalamiento Marítimo |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir base de concreto para la estructura de una baliza en el municipio de Hermosillo, para brindar seguridad a las embarcaciones, agilizar el comercio y proteger la vida humana en el mar (SCT). | SON. | 100.0 | 20.0 | 20.0 | Mar. 2000 May. 2000 |
|  |  |  |  |  | K112 | Construcción de Instalaciones Marítimo-Portuarias |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir distribuidor vial, cerca perimetral, accesos ferroviarios y carreteros, pavimentación de patios e instalaciones eléctricas en un total de cuatro obras en cuatro municipios de tres entidades federativas, para evitar congestionamientos en las inmediaciones de los recintos portuarios, al separar el tráfico de vehículos pesados que generan las actividades portuarias del tráfico urbano, además de dotar al puerto de instalaciones de altas especificaciones (APIS). | Varias 28/ | 60.0 | 43 875.6 | 72 811.3 | Oct.1999 May. 2000 |
|  |  |  |  |  | K116 | Modernización y Ampliación de Aeropuertos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Estabilizar taludes en el aeropuerto del municipio de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, nivelar tanques de combustible en el aeropuerto de la Ciudad de México; realizar trabajos en áreas operativas y vialidades en los aeropuertos de los municipios de Palenque y San Cristóbal de las Casas, con el propósito de brindar seguridad a los usuarios (ASA). | CHIS. | 100.0 | 7 190.0 | 7 190.0 | Abr.2000 Jun.2000 |

1/	Datos preliminares. La información corresponde a recursos presupuestarios y se presenta de acuerdo a las categorías y claves de la Nueva estructura Programática del Presupuesto.

2/	Corresponde a la suma de las erogaciones a precios corrientes de cada año en la vigencia de los proyectos.

3/	Comprende los municipios de Chihuahua en Chihuahua; Cuernavaca en Morelos; General Plutarco Elías Calles en Sonora; Irapuato en Guanajuato; Lázaro Cárdenas en Michoacán; Mazatlán en Sinaloa; Minatitlán, San Andrés Tuxtla y Tuxpan en Veracruz; Mulegé en Baja California Sur; Ocosingo en Chiapas; y Tecámac en México, así como la Delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal. Para el año 2000 se registra una inversión de sólo 535.1 miles de pesos, debido a que en 1999 se cubrió casi en su totalidad el costo de las obras.

4/	Comprende los municipios de Aguascalientes en Aguascalientes; Altamirano y Florencio Villareal en Guerrero; Colima en Colima; Cozumel en Quintana Roo; Minatitlán en Veracruz; Pachuca en Hidalgo; Reynosa en Tamaulipas;  Saltillo en Coahuila; Villagrán en Guanajuato; así como las delegaciones Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza en el Distrito Federal. Para el año 2000 se registra una inversión de sólo 9.6 miles de pesos, debido a que en 1999 se cubrió casi en su totalidad el costo de las obras.

5/	Comprende los municipios de Campeche en Campeche; Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y Putla Villa de Guerrero en Oaxaca; Tuxpan en Veracruz; y Villagrán en Guanajuato; así como  la Delegación Tlalpan en el Distrito Federal.  Para el año 2000 se registra una inversión de sólo 847.3 miles de pesos, debido a que en 1999 se cubrió casi en su totalidad el costo de las obras.

6/	Comprende a los municipios de Cd. del Carmen en Campeche; Manzanillo en Colima; Centro en Tabasco; y Veracruz en Veracruz; así como la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal.

7/	Comprende los municipios de Acatlán, Acoxochitlán, Atotonilco el Grande, San José Tenango, San Juan Colorado, San Miguel Ahuehuetitlán y San Pedro Teutila.

8/	Comprende los municipios de Oaxaca de Juárez en Oaxaca y Nuevo Laredo en Tamaulipas. El costo total incluye la adquisición de bienes muebles por un monto de 3.7 miles de pesos, para la unidad operativa Nuevo Laredo. Estas obras están incluidas en el presupuesto modificado del ejercicio 2000.

9/	Comprende los municipios de Valle de Santiago en Guanajuato; Emiliano Zapata en Morelos; y Tamuín en San Luis Potosí.

10/	Comprende las Delegaciones Políticas de Alvaro Obregón y Tlalpan.

11/	Comprende los municipios de Reforma en Chiapas; Centro, Macuspana y Huimanguillo en Tabasco; Reynosa en Tamaulipas; y Coatzacoalcos, Cotaxtla y Poza Rica en Veracruz.

12/	El costo total y las fechas indicadas corresponden al proyecto de la estación de compresión Los Ramones, ya que se terminó en este periodo.  En el V Informe de Gobierno el alcance reportado














incluía dos proyectos: Los Ramones y Samalayuca, este último actualmente se encuentra en proceso.

13/	Comprende los municipios de Coatzacoalcos en Veracruz y Reynosa en Tamaulipas.

14/	Esta obra inició el año anterior, sin embargo dentro del universo de obras no fue considerada como principal.

15/	Esta obra inició el año anterior, sin embargo dentro del universo de obras no fue considerada como principal.

16/	Comprende los municipios de Guadalajara en Jalisco y Monterrey en Nuevo León.

17/	Comprende los municipios de  Mérida, Ticul y Valladolid en Yucatán. Debido a la entrega tardía de los derechos de paso y servidumbre, fue necesario reprogramar su conclusión,  consecuentemente con un costo mayor al programado.

18/	Esta obra inició el año anterior, sin embargo dentro del universo de obras no fue considerada como principal.

19/	Esta obra inició el año anterior, sin embargo dentro del universo de obras no fue considerada como principal.

20/	Comprende los municipios de Apatzingán y Morelia en Michoacán; Culiacán en Sinaloa y Tepatitlán de Morelos y Ocotlán en Jalisco.

21/	Obra reprogramada en su fecha de término, debido a que los trabajos realizados se concluyeron con un mes de anticipación.  Comprende los municipios de Las Margaritas, La Trinitaria, Ocosingo y Palenque.

22/	El tramo Puerto Vallarta-Río Ameca corresponde al estado de Jalisco.  Obra reprogramada en su fecha de término.

23/	Se considera que esta obra se encuentra dentro del estado de Morelos, porque ahí se originó el gasto, pero en realidad este puente es para aprovecharse en cualquier lugar del país en el que se necesite.

24/	No se reporta avance físico debido a que la obra ya fue concluida, sin embargo, la asignación presupuestal para el año 2000 es para el finiquito de la obra.

25/	Se concluye la primera etapa de 5.5 km. en junio de 2000.

26/	Comprende los municipios de Galeana, Matehuala, Cedral y Venegas.

27/	Comprende los municipios de Bella Vista, La Grandeza y Tila.

28/	Comprende los municipios de Ensenada en Baja California; Altamira en Tamaulipas; y Coatzacoalcos y Tuxpan en Veracruz.