## Slide 1
Comisión Especial del Sur-Sureste
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
PRIMER FORO TALLER SOBRE
PROYECTOS DE DESARROLLO DE
LA REGIÓN SUR-SURESTE
Julio de 2002

## Slide 2
Proyecto
2002
2003-final
A
566.0
4,
4,000.0
B
897.0
2,669.0
C
1,258.0
198.0
D
568.0
579.0
E
654.0
378.0
F
287.0
700.0
G
256.0
268.0
Total
4,486.0
8,792.0
Propuesta de Programa Multianual de Inversión
(PMI)
Inversión
(millones de pesos de 2001)
Concepto
Agua potable
Carreteras
Hospitales
Basura
Escuelas
Libramiento
Planta de tratamiento
PROBLEMA: ¿Cómo decidimos el (los) proyecto a realizar?
De una gran cantidad de necesidades nacionales surgen ideas o proyectos como:

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Poco a poco los conceptos relativos al análisis costo-beneficio social de programas y proyectos están teniendo mayor aceptación en la mayoría de los países.
En México, desde 1993 ha sido obligatorio que los nuevos programas y proyectos de inversión tengan estudios que demuestren su rentabilidad económica, social y ambiental.
Sin embargo en la práctica esto no ha sido fácil. Apenas a partir de 1997 surgen en la Secretaría de Hacienda las figuras de cartera y dictamen de proyectos.
A partir del 2000 desaparece la dictaminación centralizadas de los estudios de evaluación de proyectos. En el decreto de PEF para el 2002 se establece la figura del “experto” que tiene a su cargo la dictaminación de los proyectos para obras mayores a 30 millones de pesos.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 4
RELACIÓN ENTRE INVERSIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO:
Teoría: mas inversión = mayor crecimiento económico de un país,
Realidad: esto es cierto sólo si la inversión es socialmente rentable y si acaso los proyectos se llevan a cabo en la forma planeada. Por lo tanto, lo relevante no es sólo el monto de la inversión (pública y privada), sino principalmente su calidad (rentabilidad social).
Para duplicar el crecimiento económico de México se puede:
Duplicar el monto de inversión, o bien,
Duplicar el rendimiento de cada proyecto de inversión.
¿Qué vía es menos difícil?

## Slide 5
TEMARIO
1. Conceptos básicos sobre Proyectos
2. El proceso de identificación, formulación y diseño de los proyectos
3. El ciclo de vida de los proyectos de inversión,
4. Análisis costo-beneficio social y financiero de los proyectos,
5. Criterios de rentabilidad de los proyectos de inversión,
6. Metodologías y casos prácticos de evaluación social de los proyectos
7. Páginas de interés en Inernet para los evaluadores de proyectos

## Slide 6
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE PROYECTOS
Definición de proyecto,
Costos y beneficios, los elementos clave de los proyectos,
Proyectos públicos y proyectos privados,
Proyectos rentables y proyectos no rentables,
El objetivo de todos los proyectos es mejorar el “bienestar social”.

## Slide 7: ¿Qué es un Proyecto?
Son más comunes los ejemplos de proyectos de obras físicas: carreteras, presas, obras de agua potable, mercados, hospitales, puertos, aeropuertos, etc. Sin embargo, en realidad todas las acciones públicas (y privadas) también pueden verse como proyectos: cambios legislativos, proyectos de educación, salud, ambientales, etc., porque también implican costos y beneficios a través del tiempo.
Un proyecto consiste en una acción que implica costos y beneficios a lo largo del tiempo.
Estos costos y beneficios pueden recaer en una persona, una familia, una empresa, un municipio, o bien en el país como un todo.
Los costos y beneficios deben estar cuantificados,
de otro modo estaremos en realidad hablando de una idea de proyecto.

## Slide 8
¿IDEAS, MAQUETAS PLANOS O PROYECTOS?
Todos los proyectos inician como ideas, para resolver un problema o aprovechar una oportunidad,
Muchas veces se describen en maquetas o planos que corresponden a distintos niveles de evaluación,
Mientras más se analice el proyecto, se incurre en más costos, pero se reduce el riesgo de fallar.
¿Conviene o no hacer otro estudio de mercado del bien o servicio que va a proporcionar el proyecto en estudio? Esto depende del proyecto. Eco-tren versus pequeñas obras de agua potable.
Hay un punto donde se toma la decisión de ir adelante con el proyecto

## Slide 9
idea
perfil
Pre
factibilidad
factibilidad
Proyecto
ejecutivo
$
Costo de preparación de estudios de proyectos

## Slide 10
idea
perfil
Pre
facti
bilidad
factibilidad
Proyecto
ejecutivo
$
Riesgo de que el proyecto fracase

## Slide 11
Por lo tanto, hay que encontrar un equilibrio, entre el costo
de hacer más estudios, y el riesgo que estamos dispuestos,
como sociedad, a aceptar cuando se lleva a cabo un proyecto
Muchas veces no existe disposición a pagar por el análisis de un proyecto, aceptando un riesgo mayor, simplemente porque en el futuro será muy difícil que ese riesgo recaiga en el funcionario que promovió el proyecto,
(el riesgo recae finalmente en la sociedad, y esto es ineludible).
Por eso es tan importante la evaluación social de proyectos

## Slide 12: UN PROYECTO, es
Una acción que implica el uso de recursos con el fin de mantener, ampliar, mejorar, modernizar, o crear capacidad de producir bienes o servicios,
El mantenimiento de obras, como carreteras, también constituye un proyecto. Para un país pobre puede no ser conveniente que todas las carreteras tengan el mismo nivel de servicio (¿Cuál es el mantenimiento “correcto”?),
Puede no ser conveniente que todas tengan el mismo número de carriles. Algunas pueden tener ocho, seis, cuatro o tres carriles, todo depende de los beneficios, privados o sociales.
Sobredimensionar obras cuesta, y el país tiene pocos recursos, por lo que conviene adecuarlas al tamaño “óptimo”.

## Slide 13
TIEMPO
Dinero
Costos
Beneficios netos
0
1
2
3
Representación del flujo de caja de un proyecto
Lo importante es que los proyectos generan costos y beneficios (públicos o privados) a lo largo del tiempo, y por lo tanto conviene calcular si los costos son mayores, iguales o menores que los beneficios

## Slide 14: ¿QUÉ ES EVALUAR UN PROYECTO?
Es comparar, en términos monetarios, sus costos y beneficios, para determinar la rentabilidad de un proyecto,
De este modo, se puede saber si llevar a cabo un proyecto A, es mejor que llevar a cabo un proyecto B,
O que conviene esperar dos años para iniciar el proyecto C,
O si en realidad no conviene llevarlos a cabo debido a que sus costos sean superiores a los beneficios,
De este modo, el análisis del proyecto debe indicarnos si soluciona el problema planteado (o aprovecha la oportunidad), y la sociedad gana porque los beneficios son mayores que los costos,
Evaluar un proyecto y determinar que es socialmente rentable es necesario pero no suficiente para una asignación correcta de los recursos. También hay que saber que, de todas las alternativas posibles, se trata del mejor proyecto, el más rentable.
Por ello conviene a la sociedad evaluar el mayor número de proyectos disponible, y tenerlos listos para el momento en que existan los recursos necesarios para llevarlos a cabo.

## Slide 15
DIRECTOS
DIRECTOS
COSTOS
BENEFICIOS
COSTOS Y BENEFICIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA
Se usan precios de mercado (con impuestos o subsidios) de todos los costos y beneficios relevantes para un proyecto, a fin de saber como se afectará el patrimonio de un particular.

## Slide 16
Entender costos y beneficios en un proyecto privado, es en realidad un proceso relativamente sencillo. Se lleva a cabo en todo momento por millones de personas, muchas veces sin necesidad de un entrenamiento especial, en todas partes del mundo.
Sin embargo esto no es así cuando se trata de proyectos públicos, en parte debido a que ni los costos ni los beneficios recaen sobre el funcionario que los promueve, sino a partes diferentes de la sociedad en diferentes períodos de tiempo,
Pero además, porque deben tomarse en cuenta los “efectos externos” de los proyectos, tanto positivos como negativos, así como a que muchas veces los precios de mercado no reflejan el verdadero costo o beneficio social. En este caso los precios deben ajustarse (o estimarse), para poder calcular el valor monetario de insumos o productos involucrados en el proyecto.
La evaluación de proyectos públicos si requiere de un entrenamiento específico, de práctica constante y de profesionalismo.

## Slide 17
INDIRECTOS
DIRECTOS
INDIRECTOS
DIRECTOS
COSTOS
BENEFICIOS
COSTOS Y BENEFICIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA
Se usan precios “sociales” para corregir o estimar los precios, a veces inexistentes, de los insumos y productos de un proyecto

## Slide 18
IDENTIFICACION, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
COSTOS
TOTALES
IDENTIFICACIÓN
VALORIZACIÓN
Resultado
neto, medido
en pesos y centavos
CUANTIFICACIÓN: ¿RENTABLES O NO RENTABLES?
¿VALOR ACTUAL NETO (VAN) POSITIVO O NEGATIVO?
BENEFICIOS
TOTALES
CUANTIFICACION

## Slide 19: ¿PORQUÉ EVALUAR PROYECTOS?
Porque existen recursos escasos y necesidades ilimitadas,
Porque debido a limitaciones presupuestales, tenemos que priorizar proyectos,
Porque tenemos que comparar proyectos de muy diversa naturaleza: agua, basura, drenaje, irrigación, carreteras, puertos, etc. ¿Cómo sabemos cuál es mejor que cuál sin un proceso de evaluación?
Porque debemos evitar proyectos “malos”, aquellos que cuestan más que lo que rinden Y POR LO TANTO EMPOBRECEN A LA SOCIEDAD MEXICANA.
Porque conviene sacar lecciones y conclusiones (Evaluación ex-post), a fin de mejorar decisiones futuras.

## Slide 20
¿QUÉ ES LO QUE FINALMENTE LE INTERESA A LA SOCIEDAD?
¿Mejorar su ingreso monetario? ¿O mejorar su “bienestar”?
Ejemplos: Minero que abandona su trabajo para tomar otro con menos dinero pero también menos molestias. Joven profesionista que deja su empleo temporalmente por cuidar a su familia.
La evaluación social de proyectos es una herramienta más precisa que las cuentas nacionales, pero requiere cuidado, técnicas apropiadas, .....
.................... y un extraordinario profesionalismo,
Que se aprende en parte en los libros, pero en una gran proporción el aprendizaje real se encuentra en la experiencia práctica.
REQUERIMOS FORMAR PROFESIONISTAS ALTAMENTE CALIFICADOS EN EL ÁREA DE EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS. HAY MILES DE PROYECTOS POTENCIALES

## Slide 21
RENTABILIDAD SOCIAL NEGATIVA
RENTABILIDAD
PRIVADA
POSITIVA
RENTABILIDAD SOCIAL
POSITIVA
RENTABILIDAD
PRIVADA
NEGATIVA
A
B
C
D
Rentabilidad Privada y Social de los Proyectos
Area D, la peor de todas,
Area B, indeseable socialmente, hay múltiples ejemplos,
Area C, deseable socialmente, pero difícil de poner en marcha,
Area A, la mejor de todas,

## Slide 22
DEFINICIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO
“BIENESTAR”
NIVEL DE DESARROLLO
TIEMPO
t0
t1
1
“TENDENCIA”
2
3
0
Partiendo de una fecha como t0, la pregunta es, ¿dónde estaremos en t1?

## Slide 23
DEFINICIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO
PROYECTO
“BIENESTAR”
TIEMPO
t0
t1
tp> t*
tp= t*
tp< t*
tp< 0
NIVEL DE DESARROLLO

## Slide 24
DEFINICIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO
PROYECTO
“BIENESTAR”
TIEMPO
t0
t1
tp> t*
tp= t*
tp< t*
tp< 0
Proyecto Rentable (rentabilidad mayor que la tasa social de descuento)
NIVEL DE DESARROLLO

## Slide 25
DEFINICIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO
“BIENESTAR”
TIEMPO
t0
t1
tp> t*
tp= t*
tp< t*
tp< 0
Proyecto con rentabilidad igual a la tasa social de descuento, ni se gana ni se pierde
NIVEL DE DESARROLLO

## Slide 26
DEFINICIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO
PROYECTO
“BIENESTAR”
TIEMPO
t0
t1
tp> t*
tp= t*
tp< t*
tp< 0
Proyecto no rentable (rentabilidad menor que la tasa social de descuento)
NIVEL DE DESARROLLO

## Slide 27
DEFINICIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO
PROYECTO
“BIENESTAR”
TIEMPO
t0
t1
tp> t*
tp= t*
tp< t*
tp< 0
Proyecto no rentable (rentabilidad social negativa)
NIVEL DE DESARROLLO

## Slide 28
TEMARIO
1. Conceptos básicos sobre Proyectos
2. El proceso de identificación, formulación y diseño de los proyectos. La técnica del Marco Lógico.
3. El ciclo de vida de los proyectos de inversión,
4. Análisis costo-beneficio social y financiero de los proyectos,
5. Criterios de rentabilidad de los proyectos de inversión,
6. Metodologías y casos prácticos de evaluación social de los proyectos

## Slide 29: Identificación de Proyectos
Identificar proyectos no es asunto fácil,
Pero es extremadamente conveniente,
Los proyectos deben responder a un problema (o a una oportunidad),
La gran mayoría de los problemas requieren más de un proyecto, por lo general requieren un programa de acciones,
No se deben “inventar” como ideas de alguien, de manera aislada, por muy expertos que sean,
Sino ser el resultado de un análisis riguroso de la problemática (oportunidad), que tome en cuenta a todos los involucrados,
Si el proyecto sale de la mente de una persona, lo más probable es que falle, porque la realidad puede ser mucho más compleja,
Existe una técnica conocida como “Marco Lógico”, importante y eficaz para identificar, diseñar y formular proyectos,
Así como para darles seguimiento y hacer su evaluación “ex post”

## Slide 30
Definición del Problema a resolver (o la oportunidad a ser aprovechada)
Población, involucrados y zona afectada
  Características de la población,
  Grupos de Involucrados,
  ¿Intento (s) de soluciones anteriores?. ¿Qué ha fallado?,
  ¿Cuáles son las alternativas?,
  Posibilidades y limitaciones para poner en marcha un programa para solucionar el problema.

## Slide 31
ELABORACIÓN
DEL ARBOL DE PROBLEMAS
(de acuerdo a lo que perciben los involucrados)
Identificar los principales problemas percibidos por los involucrados,
Identificar y definir el problema “central”, o los grupos de problemas,
Identificar las causas del problema central,
Identificar los efectos del problema central,
Elaborar un esquema de las relaciones causa – efecto,
Todos los involucrados deben estar de acuerdo. “Subirlos” a la lancha.

## Slide 32
ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS
Nos sirve para:
Analizar la complejidad de una problemática determinada,
Identificar las causas principales que la ocasionan,
Definir el problema central,
Establecer las relaciones causa - efecto
EFECTOS
CAUSAS
Y de esta forma,
atacar las causas del
problema percibido

## Slide 33
ANALISIS DE PROBLEMAS
1. Colocar el problema principal en el centro del árbol.
2. Identificar las causas inmediatas.
3. Analizar las causas mediatas.
4. Análisis de efectos inmediatos.
5. Análisis de efectos mediatos.

## Slide 34: ¡CUIDADO!
Un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado negativo existente. Ejemplos:
Incorrecto: No hay agua potable,
No hay autobuses,
No hay vigilancia,
No tengo dinero,
Correcto: Se pierde el 50% de la dotación de agua disponible,
Los niños sufren de diarrea crónica,
Los asaltos a la población han aumentado al doble,

## Slide 35
ANALISIS DE OBJETIVOS
Nos sirve para:
Describir la situación que podría existir si se solucionan los problemas.
Identificar la combinación de proyectos que ayudarán a resolver problemas,
Establecer estas relaciones medio-fines en un árbol de objetivos.
FINES
MEDIOS
Con el objeto de establecer
metas y compromisos

## Slide 36
Descripción simplificada de la jerarquía de objetivos de un proyecto de desarrollo en base al marco lógico.
JERARQUÍA DE OBJETIVOS
A1
A3
A2
B1
B2
B3
C1
C2
C3
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
LETRINAS DEMOSTRATIVAS
INFORMACIÓN SANITARIA
HIGIENE MEJORADA
OBJETIVO GLOBAL
RESULTADOS
ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
SALUD MEJORADA

## Slide 37
ARBOL DE PROBLEMAS

## Slide 38
Fuente: revista Federalismo y Desarrollo, de Banobras, no. 61

## Slide 39
TRANSFORMACIÓN DE PROBLEMAS EN OBJETIVOS
PROBLEMAS
Legislación confusa e inadecuada sobre seguridad social.
El sistema educativo superior no forma profesionales con el perfil requerido en el mercado de trabajo.
No existe un sistema de capacitación en trabajo social a nivel superior.
OBJETIVOS
Mejoramiento de la legislación sobre seguridad social.
Reforma del sistema de educativo superior a fin de que responda a los requerimientos del mercado de trabajo.
Creación de un sistema de capacitación en trabajo social a nivel superior.

## Slide 40
Fuente: revista Federalismo y Desarrollo, de Banobras, no. 61

## Slide 41
CASI SIEMPRE HAY ALTERNATIVAS PARA RESOLVER UN PROBLEMA,
EL TRABAJO CONSISTE EN IDENTIFICARLAS, ANALIZARLAS Y EVALUARLAS, A FIN DE SELECCIONAR LA MEJOR OPCIÓN.
ESTO NO ES TAREA FÁCIL Y A VECES PUEDE IR EN CONTRA DE LAS IDEAS DE LOS JEFES
Ejemplos:
¿Cuál es la secuencia óptima para construir una carretera?,
¿Conviene más reparar que ampliar una determinada carretera?,
¿De qué tamaño deben ser las obras de agua para una ciudad?,
¿Cuándo conviene y de qué tamaño construir un hospital?,
¿Es mejor construir una nueva instalación, o ampliar la existente?,
ANALISIS DE ALTERNATIVAS

## Slide 42
Una vez que hemos identificado los proyectos que contribuirán a resolver o atenuar un problema específico,
Tenemos que tomar uno por uno, formularlos y diseñarlos, para que, en conjunto, se logren obtener los objetivos deseados,
Por ejemplo en un problema de basura (caso Uruapan),
Se definieron 14 proyectos individuales, que al realizarse dentro de un programa ordenado de inversiones, llegaban a obtener ciertas metas deseadas, entonces se deben
Formular,
Diseñar,
Encadenar,
Calendarizar,
Para alcanzar ciertas metas predeterminadas (COMPROMISOS).
Formulación y diseño de proyectos

## Slide 43
Fuente: revista Federalismo y Desarrollo, de Banobras, no. 61

## Slide 44
El proyecto tiene uno o mas fines compatibles entre si.
El proyecto tiene un solo propósito.
El propósito no es una reformulación de los componentes.
Todos los componentes son necesarios para el logro del propósito.
Las actividades definen, en forma secuencial, la estrategia de acción para el logro de cada componente.
Los supuestos describen las condiciones externas necesarias para el éxito del proyecto.
Las relaciones si/entonces entre los objetivos y los supuestos no omiten pasos importantes.
Los supuestos a nivel de actividades no incluyen las “CONDICIONES PREVIAS”. Estas son requeridas antes que se inicie las actividades.
Los componentes más los supuestos a dicho nivel constituyen las condiciones necesarias y suficientes para el logro del propósito.
Lista de verificación

## Slide 45
El propósito más los supuestos a dicho nivel, describen las condiciones criticas para el logro del fin.
La relación entre los costos y actividades es realista.
Los indicadores del proyecto son verificables mediante fuentes secundarias o primarias de información.
Los indicadores a nivel de propósito no son suma de los componentes, sino una medida del impacto o cobertura del proyecto en la población beneficiaria.
Los componentes definen la responsabilidad de la unidad ejecutora del proyecto.
Los componentes brindan la pauta para el diseño organizacional del proyecto.

## Slide 46
Http://www.iadb.org/int/rtc/ecourses/esp/
Banco Interamericano de Desarrollo
El BID ofrece cursos gratuitamente
¿Qué cubre el curso de Marco Lógico del BID?
Análisis de involucrados,
Análisis de problemas,
Análisis de objetivos,
Análisis de alternativas,
La Matriz de Marco Lógico,
Alcance de la responsabilidad del Gerente del Proyecto,
Uso de la MML

## Slide 47
Identificar los proyectos no es cosa sencilla, (aunque puede parecerlo)
La queja general, en México y en otros países, es que no hay proyectos
Es un proceso que debería ser permanente, en todas las dependencias y entidades administrativas,
aún en aquellas que no llevan a cabo proyectos de inversión física,
Ya que esto se aplica a cualquier situación donde exista un problema por solucionar, o una oportunidad por aprovechar,
Y aquí cabe casi todo el mundo,
Lo peor puede ser la ausencia de identificación de proyectos en las comunidades sumamente pobres,
En comparación con comunidades de mayor peso,
EN CONCLUSIÓN:

## Slide 48
TEMARIO
1. Conceptos básicos sobre Proyectos
2. El proceso de identificación, formulación y diseño de los proyectos. La técnica del Marco Lógico.
3. El ciclo de vida de los proyectos de inversión,
4. Análisis costo-beneficio social y financiero de los proyectos,
5. Criterios de rentabilidad de los proyectos de inversión,
6. Metodologías y casos prácticos de evaluación social de los proyectos

## Slide 49: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
Evaluación Ex-post
IDEA
PRE-FACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
PERFIL
PROYECTO EJECUTIVO
EJECUCIÓN
OPERACIÓN
RECHAZO
ESPERA
ESPERA
ESPERA
ESPERA
RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
Análisis del problema a resolver o de la oportunidad a aprovechar

## Slide 50: ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL
A partir de los documentos de ideas (dos o tres páginas), se decide hacer estudios de perfil de las que parecen más rentables para solucionar un problema.
Un perfil hace análisis preliminares de estudios de mercado, de aspectos técnicos y de evaluación.
En el perfil se usan cifras aproximadas de costos y beneficios relevantes, para lo cual se define la situación “sin proyecto”.
La situación “sin proyecto” es la situación actual “optimizada”, o sea, la que rinde el servicio de diseño.
Nunca se compara la situación actual con la situación “con proyecto”.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 51: Situación base Optimizada o Situación sin Proyecto
  Se obtiene realizando obras menores o aplicando medidas administrativas, que produzcan o restituyan el nivel de servicio o de producción que se diseñó para la situación actual.
  De esta manera, hay que evitar que con el “proyecto” se asignen beneficios que se pueden obtener sin una gran inversión.
  La situación sin proyecto no es estática. Debe mantenerse siempre la optimización a lo largo de toda la vida del proyecto.
  Muchas veces las grandes inversiones se pueden evitar o posponer, simplemente optimizando la situación actual.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 52: ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL
Se usan fuentes de información “secundarias”.
Se complementan con estudios aproximados sobre aspectos clave del proyecto (por ejemplo aforos vehiculares, niveles de agua o de contaminación).
Se evalúan las alternativas técnicamente factibles (con análisis de sensibilidad de los aspectos críticos), a fin de recomendar las más convenientes.
Se debe decidir: abandonar la(s) idea(s), postergarla(s), profundizar con más información, o hacer el diseño con los antecedentes disponibles.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 53: ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD
Se hace un análisis detallado de las alternativas identificadas en el perfil como las más convenientes, a fin de recomendar una.
Se profundiza en la información pertinente utilizando información primaria o mejorando los estudios generales hechos en el perfil.
Se examinan a detalle los aspectos críticos identificados en el perfil, como son: mercado, tamaño óptimo, momento óptimo de inversión, tecnología, localización, impacto ambiental, aspectos jurídicos e institucionales.
Se hacen análisis de sensibilidad de los principales supuestos a fin de identificar los principales riesgos, definiendo las medidas a ser implementadas en casos extremos.
Se debe concluir: seguir adelante, abandonar o postergar la(s) idea(s).
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 54: MÓDULOS DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
Análisis de la demanda: Se estima la demanda por los bienes y servicios y sus precios, o las necesidades por servicios sociales.
Análisis técnico o de ingeniería:
Análisis de la mano de obra requerida por el proyecto y apoyo administrativo.
Análisis financiero y presupuestal,
Análisis económico: Sustituye precios de mercado por precios sociales e incorpora externalidades y efectos indirectos,
Análisis social: identifica a los que reciben los beneficios y los que pagan por el proyecto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 55: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
Se profundiza el análisis de las variables críticas, mejorando la información relevante.
Los estudios de factibilidad examinan con precisión la alternativa recomendada en la etapa de prefactibilidad.
Se especifican a detalle los datos técnicos, cotizaciones, calendarios de entrega de materiales, tamaño, y fecha probable de puesta en marcha del proyecto.
Se optimizan todos los aspectos de la obra física.
Se siguen realizando análisis de sensibilidad (o de ser factible, se aplican modelos de probabilidad) a fin de precisar muy bien las variables clave que pueden afectar el proyecto.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 56: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
Se afinan programas de desembolsos, se preven las condiciones de los mercados financieros, la disponibilidad de trabajadores, se hace un análisis de la organización, la política, la situación internacional, la política económica y legislación vigente.
Con esta etapa termina el proceso de aproximaciones sucesivas en la preparación y evaluación de proyectos.
Al igual que en otras etapas, debe concluirse: seguir adelante, rechazar el proyecto o ponerlo a espera.
El informe de factibilidad constituye la base de la decisión respecto a su ejecución: Debe ser útil a los promotores del proyecto, instituciones financieras, autoridades y los responsables de su puesta en marcha.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 57: ESTUDIOS DE DISEÑO FINAL (Proyectos Ejecutivos)
Ya que se ha aprobado la realización de un proyecto, se procede al diseño detallado de todos sus componentes.
Incluye todos los planos de construcción, manuales de procedimientos, especificación de equipos, materiales y partes determinadas por la tecnología seleccionada.
Debe realizarse un plan de implementación que incluya todos los planos y especificaciones de la construcción, planes operativos y calendarios, así como los de contingencia.
Aún cuando el proyecto esté aprobado, nuevamente debe revisarse a fin de determinar si sigue siendo rentable.
La opción de rechazo siempre debe estar presente, aún cuando ya se haya iniciado la construcción física.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 58
TEMARIO
1. Conceptos básicos sobre Proyectos
2. El proceso de identificación, formulación y diseño de los proyectos. La técnica del Marco Lógico.
3. El ciclo de vida de los proyectos de inversión,
4. Análisis costo-beneficio social y financiero de los proyectos,
5. Criterios de rentabilidad de los proyectos de inversión,
6. Metodologías y casos prácticos de evaluación social de los proyectos

## Slide 59
PASOS PARA EVALUAR UN PROYECTO
Problemática,
Alternativas de Solución,
Situación sin Proyecto,
Situación con Proyecto,
Identificación, Cuantificación y Valoración de Costos y Beneficios,
Cálculo de Indicadores de Rentabilidad,
Elección entre Proyectos,

## Slide 60: Concepto de costos y beneficios Ejemplo: Cóctel Margarita
Agua
Capital
Tequila
Limón
Sal
Mano de obra
Pa
Pt
Pl
Ps
Pmo
Pk
 p = $ 100 / u
P*
 * = $ 120 / u
M * Pm = $ 110 / u
Excedente económico social = $ - 10 / u
Excedente económico privado = $ 10 / u

## Slide 61: Identificación de costos y beneficios de un proyecto
Definición de la situación sin proyecto y situación con proyecto
Comparación de ambas situaciones

## Slide 62: Optimizaciones
Medidas administrativas
Obras menores
Proyectos aprobados
SITUACIÓN SIN PROYECTO
SITUACIÓN ACTUAL

## Slide 63: SITUACIÓN CON PROYECTO
Describir, definir, cuantificar la forma en que funcionaría la sociedad si acaso el proyecto es llevado a cabo.
La comparación entre ambas situaciones (base y con proyecto) nos define el efecto del proyecto.
Lo que hay que comparar es el diferencial entre las situaciones con y sin proyecto.
Análisis erróneo: situación antes del proyecto y después del proyecto

## Slide 64
Identificación, cuantificación y valoración de costos y beneficios
La identificación debe ser exhaustiva
Cuantificar y valorar todos los costos y todos los beneficios, directos e indirectos
Valorar todo lo que se pueda. Usar técnicas novedosas, ampliar el conocimiento.
La administración de los recursos requiere que se puedan medir los efectos. De otro modo todo se vale.

## Slide 65: ¿COMO EVALUAR UN PROYECTO?
IDENTIFICAR, CUANTIFICAR Y VALORAR, EN PESOS Y CENTAVOS, COSTOS Y BENEFICIOS:
  Se requiere de unidades de medida APROPIADAS
VALORAR COSTOS Y BENEFICIOS:
  Los precios de mercado son el patrón para valorar los costos y beneficios privados
  Los precios sociales o precios sombra se usan en la evaluación social
USAR UN CRITERIO DE SELECCIÓN
  VAN, TIR, Relación beneficio-costo, Período de recuperación, etc.

## Slide 66: “REGLAS DE ORO” DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS
“El valor de un beneficio no puede exceder al costo de obtener ese mismo beneficio mediante otra acción o proyecto alternativo”,
“El valor de un costo no puede ser mayor al costo de evitarlo por una vía alternativa”

## Slide 67
TEMARIO
1. Conceptos básicos sobre Proyectos
2. El proceso de identificación, formulación y diseño de los proyectos. La técnica del Marco Lógico.
3. El ciclo de vida de los proyectos de inversión,
4. Análisis costo-beneficio social y financiero de los proyectos,
5. Criterios de rentabilidad de los proyectos de inversión,
6. Metodologías y casos prácticos de evaluación social de los proyectos

## Slide 68: CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Todos estos criterios, así como las manipulaciones matemáticas de los flujos monetarios son en realidad sumamente simples. Se pueden hacer en una computadora en sólo unos segundos. Lo importante es el proceso previo para llegar a los flujos anuales de caja. Si los datos están mal calculados, los resultados serán malos resultados (gigo).
VALOR ACTUAL NETO (VAN)
TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR)
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE)
TASA DE RENDIMIENTO INMEDIATO (TRI)
RAZÓN COSTO/BENEFICIO (C/B),
PERÍODO DE RECUPERACIÓN,

## Slide 69
Indicadores de Rentabilidad, privada y social
Debe utilizarse el indicador adecuado,
Indicadores “peligrosos”, la TIR, la relación C/B,
Tamaño “conveniente” de los proyectos
“Momento” óptimo de ejecución de un proyecto.

## Slide 70: VALOR ACTUAL NETO
La tasa de descuento es un factor externo al proyecto. Puede ser una tasa de descuento privada (el promedio ponderado del costo de oportunidad de los recursos para el inversionista), o bien, puede ser la tasa de descuento social (el costo económico de oportunidad de los recursos públicos).
Si el VAN es positivo nos dice que el inversionista (o el país) son más ricos al efectuar el proyecto que de no hacerlo. Y viceversa, si es negativo, serán más pobres.
De aquí la importancia de definir correctamente la tasa de descuento relevante.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 71
EL VALOR ACTUAL (PRESENTE) NETO
100
100
100
100
DENTRO DE CUATRO AÑOS
DENTRO DE TRES AÑOS
DENTRO DE DOS AÑOS
DENTRO DE UN AÑO
MOMENTO ACTUAL
PREGUNTA: ¿CUÁNTO VALE HOY ESTA CORRIENTE DE INGRESOS?
RESPUESTA: DEPENDE DE LA TASA DE DESCUENTO

## Slide 72
SI LA TASA DE DESCUENTO ES DEL 10%, LA RESPUESTA ES:
VAN =
100
(1+ 0.10)
+
100
(1.1)(1.1)(1.1)
100
1 + 0.10
100
(1.1)4
+
+
(1+ 0.10)
VAN = 90.9 + 82.64 + 75.13 + 68.30 = 316.97
SI LA TASA DE DESCUENTO ES MAYOR, EL VALOR ACTUAL ES MENOR
AL 20%:
VAN = 83.33 + 69.44 + 57.87 + 48.22 = 258.86
Y ASI SUCESIVAMENTE

## Slide 73: TASA INTERNA DE RENDIMIENTO TIR
Es la tasa de interés que convierte en cero el VAN de un proyecto.
El criterio indica que si la TIR es mayor que la tasa de descuento aplicable al proyecto, conviene realizarlo, y viceversa.
La TIR es útil cuando los proyectos se comportan de manera “normal”, pero no cuando el flujo neto de beneficios cambia varias veces de signo a lo largo de la vida del proyecto.
Tampoco sirve cuando se trata de proyectos mutuamente excluyentes, pues aún cuando la TIR del proyecto A sea mayor que la del proyecto B, todavía el A puede ser mejor que el B si su VAN es mayor.
Aunque la TIR tiene muchos defectos, la realidad es que casi todo mundo entiende su significado. Pero hay que tener cuidado en su aplicación.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 74
VAN $
r
TIR
LA RELACIÓN ENTRE EL VAN Y LA TASA DE DESCUENTO ES NEGATIVA
10%
20%
$316.97
$258.86
PROYECTO “A”

## Slide 75
VAN $
r
TIR (A)
B
A
TIR (B)
25%
20%
PROYECTO “A”
PROYECTO “B”
RELACIONES ENTRE PROYECTOS

## Slide 76
VAN $
r
B
A
500
400
10%
A UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10% EL PROYECTO B ES MEJOR QUE EL A,
A PESAR DE QUE LA TIR DE B ES MENOR QUE LA DE A

## Slide 77
LA FAMOSA “TIR” NO ES UN INDICADOR CONFIABLE
EL VAN DE LOS PROYECTOS ES EL INDICADOR CORRECTO PARA ELEGIR PROYECTOS. SIEMPRE ELEGIRÍAMOS EL QUE NOS DE EL MAYOR VAN
PERO EN UN CONTEXTO DE RECURSOS LIMITADOS EL CRITERIO ADECUADO ES EL INDICE DE RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN: VAN DIVIDIDO POR EL MONTO DE INVERSIÓN
NOS DICE LA GANANCIA NETA POR PESO INVERTIDO

## Slide 78
Proyecto
2002
2003-final
A
4,566.0
65%
566.0
4,
4,000.0
B
3,566.0
45%
897.0
2,669.0
C
1,456.0
36%
1,258.0
198.0
D
1,147.0
47%
568.0
579.0
E
1,032.0
54%
654.0
378.0
F
987.0
23%
287.0
700.0
G
524.0
30%
256.0
268.0
Total
13,278.0
4,486.0
8,792.0
Propuesta de Programa Multianual de Inversión
(PMI)
Inversión
(millones de pesos de 2001)
Indicadores
VAN
TIR
TIR

## Slide 80
LOS PROYECTOS SELECCIONADOS SON DIFERENTES SEGÚN
EL CRITERIO UTILIZADO. LO CORRECTO ES EL INDICE DE RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN, YA QUE EL PRESUPUESTO ES LIMITADO.

## Slide 81
LA IDEA ES QUE MÉXICO CUENTE CON MUCHAS ALTERNATIVAS DE PROYECTOS (públicos y privados),
IDENTIFICADOS,
FORMULADOS Y
EVALUADOS,
DE MODO QUE SEA POSIBLE SELECCIONAR Y JERARQUIZAR LOS QUE ARROJEN EL MAYOR RENDIMIENTO SOCIAL DE LA INVERSIÓN,
Y ESTAR LISTOS PARA CUANDO EXISTAN RECURSOS

## Slide 82: COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) (Privado o social)
Es un indicador utilizado para comparar los costos de inversión y operación anuales de un proyecto, con los beneficios, también anuales del mismo.
Puede tratarse de un indicador privado o social.
Es particularmente útil cuando se trata de proyectos que tienen beneficios iguales en el tiempo y distinta vida útil.
Para calcularlo se utiliza la tasa de descuento (social o privada) anual, relevante a la vida útil de cada componente de inversión y se adiciona el valor de un año “normal” de costos de operación.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 83
RAZÓN BENEFICIO/COSTO
Este criterio dice que si la división del valor actual neto de los beneficios entre el valor actual neto de los costos es mayor que uno, conviene realizar la inversión.
Evidentemente es en cierto modo similar al criterio del VAN.
Nos sirve para saber si un proyecto es bueno. Pero no sirve para elegir entre proyectos alternativos
Su utilización no se recomienda porque los datos pueden manipularse para presentar razones B/C muy altas.

## Slide 84: PERÍODO DE RECUPERACIÓN
Este criterio también es muy simple y fácil de entender: Nos dice en cuantos años se recupera la inversión.
Sin embargo, su uso también puede conducir a serios errores.
Se pueden construir flujos de caja de proyectos alternativos en donde este criterio no será el correcto.
Tampoco se recomienda su utilización, aunque puede dar información adicional que puede ser útil en ciertas circunstancias.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 85: Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI)
Existen proyectos como los de carreteras, o de educación, donde los beneficios son crecientes a través del tiempo, en tanto que el costo de inversión es más o menos constante. Puede aplicarse a estaciones de transferencia
Esto implica que el VAN de un proyecto es diferente si se inicia en el año cero, que si se inicia en cualquier otro año. Entonces hay que encontrar el momento óptimo de inversión.
Para ello, hay que calcular el VAN (a un mismo año) de iniciar el proyecto en diferentes años. El momento óptimo de inversión corresponde al año para el que el VAN ya no aumenta, es decir, el VAN marginal es igual a cero.
El camino corto consiste en dividir los beneficios netos entre el costo de inversión. El resultado (TRI) va a ser un número creciente. Conviene invertir en el año donde la TRI sea igual o mayor a la tasa de descuento. De lo contrario hay que posponer la inversión.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
45

## Slide 86: Momento óptimo de inversión
TRI: Tasa de rentabilidad inmediata
Beneficios Anuales
Costos Anuales
$
Tiempo
t0
t1
t2

## Slide 87: TAMAÑO ÓPTIMO DE UN PROYECTO
Es posible que los beneficios aumenten al aumentar la inversión, hasta un cierto punto. Aquí el problema es determinar el tamaño “óptimo” del proyecto. Esto es común en obras como carreteras, hospitales, escuelas, sistemas de agua y alcantarillado, sistemas de saneamiento, entre otros. Sin embargo, llega un momento en que los beneficios ya no aumentarán a pesar de que se aumente el tamaño de la inversión.
El tamaño óptimo de un proyecto se obtiene calculando el VAN para diferentes tamaños del proyecto. Se selecciona el proyecto para el cual el VAN marginal se hace cero, es decir, cuando el aumento absoluto en el VAN es igual al aumento absoluto en el monto de inversión.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 88: Tamaño óptimo de inversión
Más inversiones
Más beneficios (hasta un cierto punto)
Tiempo
$

## Slide 89: SEPARABILIDAD DE PROYECTOS
Si dentro de un proyecto se encuentran partes que son excluyentes entre sí, es necesario evaluarlas por separado, a fin de iniciar con las partes con mayor rentabilidad.
Importante en la inversión por etapas. Se debe ir tomando la inversión incremental y los beneficios netos incrementales de la siguiente etapa,
Los ejemplos abundan: carreteras que en realidad constituyen diferentes proyectos (tramos), proyectos de agua potable, proyectos de alcantarillado, entre otros.
Muchas veces se trata de incluir todas las partes, cuando lo más conveniente sería separarlas, a fin de que los componentes rentables no subsidien a los que no lo son.

## Slide 90
CONTENIDO BÁSICO DE UN ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE UN PROYECTO
1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA QUE SE PRETENDE RESOLVER,
2. CRITERIOS QUE LLEVAN A SELECCIONAR EL PROYECTO,
3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL,
4. OPTIMIZACIONES, LA SITUACIÓN SIN PROYECTO,
5. LA SITUACIÓN CON PROYECTO,
6. BENEFICIARIOS Y PAGADORES DEL PROYECTO
6. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS,
7. CRITERIOS DE RENTABILIDAD APLICABLES,
8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
9. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO, LAS METAS CUANTIFICABLES,
10. LIMITACIONES EN EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN,
12. RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO, (EL PROYECTO EJECUTIVO)
14. LA FORMA DE LA EVALUACIÓN EX - POST DEL PROYECTO

## Slide 91
TEMARIO
1. Conceptos básicos sobre Proyectos
2. El proceso de identificación, formulación y diseño de los proyectos. La técnica del Marco Lógico.
3. El ciclo de vida de los proyectos de inversión,
4. Análisis costo-beneficio social y financiero de los proyectos,
5. Criterios de rentabilidad de los proyectos de inversión,
6. Metodologías y casos prácticos de evaluación social de los proyectos

## Slide 92
METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA,
Agua Potable,
Alcantarillado,
Plantas de tratamiento de aguas residuales,
Riego,
Proyectos viales interurbanos,
Proyectos viales urbanos,
Caminos Productivos,
Residuos Municipales
PROYECTOS SOCIALES Y NECESIDADES BÁSICAS
Salud,
Educación,
Nutrición
OTROS
Investigación,
Ambientales,
Combate a la pobreza extrema,
Legislativos
Mujeres, niños,
Cada área ha tenido su propio desarrollo. De modo que se han creado, paulatinamente, metodologías específicas

## Slide 93
TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS DE AGUA (¿POTABLE?)
Organismos operadores:
Agua potable urbana. Agua potable rural
Nuevas fuentes de captación,
Ampliación de la red de usuarios,
Potabilización,
Tarificación,
Aumento de presión en las redes,
Reparación de fugas físicas,
Administración de carteras,
Proyectos privados (familias)
Construcción de cisternas,
Instalación de tinacos,
Instalación de equipo de bombeo
Adquisición de agua para beber,
Adquisición de agua para otros usos

## Slide 94
PROYECTOS DE AGUA: TARIFAS
COSTO MARGINAL SOCIAL DE PROVEER DE AGUA A UNA POBLACIÓN:
  ¿QUÉ DEBE INCLUIR?
  ¿QUÉ RELACIÓN EXISTE CON LAS TARIFAS MÁS COMUNES?,
  TARIFAS DE CUOTA FIJA,
  TARIFAS DOMICILIARIAS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS,
  TARIFAS TEÓRICAS VS. TARIFA EFECTIVA
  POBREZA Y TARIFAS DE AGUA: LOS POBRES PAGAN MÁS CARO CON LOS SISTEMAS ACTUALES. SON MEJORES LOS SUBSIDIOS FOCALIZADOS (A LA DEMANDA).

## Slide 95
1. Subestimación de costos y sobreestimación de beneficios,
2. ¿Quién hace los estudios de evaluación?,
3. Calendarios optimistas,
4. Falta de proyectos ejecutivos,
5. Falta de estudios de factibilidad,
6. Falta de estudios de pre-factibilidad.
7. Falta de seguimiento de los proyectos. Indicadores de desempeño
Factores más Frecuentes por los que
Fallan los Proyectos

## Slide 96
TEMARIO
1. Conceptos básicos sobre Proyectos
2. El proceso de identificación, formulación y diseño de los proyectos
3. El ciclo de vida de los proyectos de inversión,
4. Análisis costo-beneficio social y financiero de los proyectos,
5. Criterios de rentabilidad de los proyectos de inversión,
6. Metodologías y casos prácticos de evaluación social de los proyectos
7. Páginas de interés en Inernet para los evaluadores de proyectos

## Slide 97
Intranet del Banco de Proyectos y del Sistema Operativo de Seguimiento
Gobierno de Perú
Ingreso al sistema
Usuario: _____________
Contraseña __________
http://ofi.mef.gob.pe/odi

## Slide 98
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Programación Multianual
Oficina de Inversiones
Gobierno de Perú
Manuales Metodológicos y
Casos Prácticos.
Manuales Metodológicos
Manual Metodológico General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública Grandes y Pequeños,
Manual Metodológico General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Educación,
Id. Ambientales,.
Vialidad Interurbana
Vialidad Urbana
.......
http://ofi.mef.gob.pe/index_manuales.asp

## Slide 99
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Programación Multianual
Oficina de Inversiones
Gobierno de Perú
Documentos del SNIP
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
Formato para la Programación y Formulación del Presupuesto 2003,
Normas Complementarias: Precios Sociales, Nuevos Contenidos Mínimos y Conglomerados,
Material de Capacitación sobre el SNIP
.......
http://ofi.mef.gob.pe/descarga.asp

## Slide 100
Departamento Nacional de Planeación
Gobierno de Colombia
Banco de Proyectos Exitosos
-BPE-
¿Qué es el BPE?
¿Cómo inscribirse?
¿Cómo y quién evalúa las propuestas?
  Criterios de Evaluación
¿Cuándo se conocen los resultados?
Consultar proyectos exitosos (sistema en mantenimiento)
Ingresar al sistema del BPE (sistema en mantenimiento)
.......
http://www.dnp.gov.co/03_PROD/BASES/BPE/BPE.htm

## Slide 101
Departamento Nacional de Planeación
Gobierno de Colombia
Metodologías
Manual Metodológico General,
HDM (Highway Design and Construction Model) Modelo para el diseño y construcción de autopistas,
Manual metodológico para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de establecimientos carcelarios existentes,
Manual metodológico para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de transmisión, subtransmisión y distribución eléctrica,
Manual metodológico para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de pequeña irrigación,
Manual metodológico para la identificación, preparación y evaluación de proyectos ambientales
.......
http://www.dnp.gov.co/03_PROD/METOD/7m_inv.htm

## Slide 102
Departamento Nacional de Planeación
Gobierno de Colombia
Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional BPIN
¿Qué es el BPIN?
Componente legal, institucional y procedimientos,
Componentes metodológicos,
Componente de capacitación y asistencia técnica,
Componente de sistema de información
  BPIN,
  Banco de costos prototipo,
Estadística,
Documentos y estudios,
Libro de gestión de proyectos (Autor: Juan José Miranda)
.......
http://www.dnp.gov.co/01_cont/inversio/BANCO_PHTM

## Slide 103
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación
Socioeconómica de Proyectos (CEPEP),
Organización de las Naciones Unidas CEPAL/ILPES
Curso Interamericano para la Preparación y Evaluación de Proyectos CIAPEP, Universidad Católica de Chile
BIBLIOproyectos 3
Metodologías y Casos Prácticos en Evaluación Socioeconómica de Proyectos
83 casos prácticos de México,
4 casos prácticos de Chile,
21 metodologías sobre evaluación social de proyectos,
3 estudios sobre precios sociales en México,
Curso sobre residuos sólidos domiciliarios
Se puede comprar en las oficinas de Banobras