Resumen Ejecutivo

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

Construcción Terminal De Usos Múltiples En El Puerto De Dos Bocas, Tabasco

Este proyecto de desarrollo integral data del año de 1979 e inicia operaciones en 1982 como una terminal privada de PEMEX, en la cual se suspende en esa misma fecha la construcción de sus siguientes etapas por las crisis económicas que enfrentó el país.

En el año de 1999 se constituye la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. para la administración, operación, explotación y desarrollo del recinto portuario concesionado, asumiendo la responsabilidad de continuar con la implementación de este proyecto adoptando para este fin 2 objetivos estratégicos:

- En el ámbito petrolero.

Consolidar la infraestructura necesaria para la operación petrolera, con participación de la inversión privada y lograr que el puerto,  se convierta en el principal puerto del país para el embarque de petróleo crudo de exportación.

- En el ámbito comercial.

Impulsar el desarrollo industrial, comercial y de servicios de la región promoviendo la inversión privada y el movimiento de carga no petrolera, consolidando la prestación de servicios vinculados a los sistemas  de transporte multimodal.

En el ámbito comercial se considera el proyecto construcción de Terminal de Usos Múltiples (TUM) que incluye las acciones siguientes: primera dragado de construcción del puerto áreas petrolera, comercial y de uso común; Segunda construcción Terminal de Usos Múltiples con muelle marginal de 300 mts. , Plataforma de operaciones, patios y bodega para manejo de carga contenerizada y general.

Las inversiones requeridas son del orden de $407,000,000.00 a ejercer en 3 años para el caso de dragado de construcción primera etapa y de $101,950,000.00 a ejercer en dos años para la Terminal de usos múltiples.

El objetivo de estas acciones es, en la primera crear la factibilidad técnica para la Construcción de la Terminal Petrolera y la Terminal de usos múltiples y la segunda resolver un problema coyuntural del estado de Tabasco de no disponer de una infraestructura que le permita exportar sus productos en forma competitiva al mercado internacional e importar insumos para el desarrollo de sus sectores productivos: primario, transformación y de servicios.

Del análisis de evaluación realizado para este proyecto se obtiene un Valor Actual Neto (VAN) de 36.0  millones de pesos a una tasa de 18%, con una Tasa Interna de Retorno (TIR)  de 22% con un horizonte de análisis de 10 años

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

Resumen Ejecutivo Proyecto Construcción Terminal Petrolera En El Puerto De Dos Bocas, Tabasco.

Este proyecto de desarrollo integral data del año de 1979 e inicia operaciones en 1982 como una terminal privada de PEMEX, en la cual se suspende en esa misma fecha la construcción de sus siguientes etapas por las crisis económicas que enfrentó el país.

En el año de 1999 se constituye la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. para la administración, operación, explotación y desarrollo del recinto portuario concesionado, asumiendo la responsabilidad de continuar con la implementación de este proyecto adoptando para este fin 2 objetivos estratégicos:

- En el ámbito petrolero.

Consolidar la infraestructura necesaria para la operación petrolera, con participación de la inversión privada y lograr que el puerto,  se convierta en el principal puerto del país para el embarque de petróleo crudo de exportación.

- En el ámbito comercial.

Impulsar el desarrollo industrial, comercial y de servicios de la región promoviendo la inversión privada y el movimiento de carga no petrolera, consolidando la prestación de servicios vinculados a los sistemas  de transporte multimodal.

En el ámbito petrolero se considera el proyecto construcción de Terminal Petrolera en sus tres etapas  que incluye la construcción de tres muelles, terminación de las escolleras oriente y poniente, y la segunda etapa del dragado de construcción, con lo cual se estaría en condiciones de recibir embarcaciones de hasta 250,000 toneladas de peso muerto.

Las inversiones requeridas son del orden de $2,261,435.00 a ejercer en 7 años.

El objetivo de este proyecto es, la consolidación y fortalecimiento de la infraestructura que requiere PEMEX, para la exportación de petróleo crudo en condiciones de mayor eficiencia y competitividad en aspectos tanto de costos como operativos y ecológicos que en las condiciones actuales.

Del análisis de evaluación realizado para este proyecto se obtiene un Valor Actual Neto (VAN) de 65.6  millones de pesos a una tasa de 18% , con una Tasa Interna de Retorno (TIR)  de 22% con un horizonte de análisis de 10 años