Resumen Ejecutivo

Gobierno del Estado

Saneamiento ambiental de Campeche: Prioridad Indiferible

Campeche

El Plan Maestro de Saneamiento Ambiental (PMSA) para el estado de Campeche surge como una evolución lógica del Programa de Saneamiento Ambiental de la Bahía de Campeche. Es una iniciativa del Ejecutivo del Estado y, con seguridad, da respuesta a una necesidad cuya atención debe ser prioritaria. El Plan involucra a un grupo de trabajo intersectorial e interdisciplinario de instituciones públicas de los tres ordenes de gobierno, privadas, académicas, ONG´s y representantes del sector social (usuarios), todo ello en el marco del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán.

Estructura y Alcances

El PMSA contempla varias etapas: Una base histórica constituida por el acervo sobre descargas entre 1994 y 2001. Una fase preliminar (2003-2010) en la cual se incluye una etapa inmediata (2003), y una fase final (o definitiva) para 2010-2025. El horizonte al 2025 es con objeto de compatibilizarlo con otros instrumentos de planeación que se formulan actualmente para la entidad (Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico del Territorio). Funcionalmente, el PMSA prevé tres tipos de acciones: Preventivas, Remediales (restauración, rehabilitación, recuperación), y control.

Escenario Previsto

Actualmente, y en virtud de lo sucinto de la base histórica disponible, sólo se realizaron proyecciones al año 2010, en relación al volumen de aguas residuales descargadas en la entidad. Así para dicho año se espera un volumen descargado de entre 84.5 y 120 millones de m3/año.

Acciones Previstas y Requerimientos Financieros

- Rehabilitación de plantas de tratamiento, colonias Cd. de Campeche (0.6 mdp)

- Ampliación modular de plata de tratamiento "Novia del Mar"  (3 mdp)

- Clausura descargas sanitarias domésticas, río San Francisco (0.35 mdp)

- Interconexión domiciliaria, Centro Histórico Cd. de Campeche (100 mdp)

- Interconexión drenajes sanitarios                                               (0.6 mdp)

- Ampliación red atarjeas                                                               (23 mdp)

- Programa monitoreo de calidad del agua                                    (1 mdp)

Requerimientos Financieros Totales (fase preliminar): 128.55 mdp